

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, 24, с. Орловка, Городищенский район, Волгоградская область, 403014

Телефон: (84468) 4-82-17; Телефакс: (84468) 4-82-09;

E-mail: [mo\_orlovka@mail.ru](mailto:mo_orlovka@mail.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **05.12.2018** |  | **1-1/97** |

**«Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2033 годы»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района, Уставом Орловского сельского поселения постановляю:

1.Утвердить муниципальную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2033 годы согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Орловского сельского поселения Ф.М. Грачёв

Утверждена

Постановлением

администрации Орловского

сельского поселения

от 05.12.2018 № 1-1/97

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА**  **2018-2033 годы**

**Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2018-2033 годы (далее Программа) |
| **Основание для разработки программы:** | Градостроительный Кодекс Российской Федерации;  Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав Орловского сельского поселения;  Генеральный план Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области; |
| **Заказчик программы:** | Администрация  Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| **Разработчик программы:** | Администрация  Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| **Основная цель программы:** | Развитие социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения |
| **Задачи программы:** | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;  3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;  5. Развитие личных подсобных хозяйств;  6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры** | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Орловского сельского поселения;  - создание условий для занятий спортом;  - развитие транспортной инфраструктуры. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры** | Строительство МКУ «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения;  Реконструкция и ремонт спортивных сооружений;  Строительство автомобильных дорог местного значения  Благоустройство территории по адресу: ул. Октябрьская. |
| **Сроки и этапы реализации Программы:** | Срок реализации Программы 2018-2033 годы, в 2 этапа  1 этап – с 2018 по 2020 годы  2 этап – с 2021 по 2033 годы |
| **Перечень подпрограмм и основных мероприятий** | |
| **Основные исполнители программы:** | - Администрация Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области,  - предприятия, организации, предприниматели Орловского сельского поселения,  - население Орловского сельского поселения |
| **Источники финансирования Программы** | Программа финансируется из местного бюджета |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Повышение уровня жизни населения, динамичное развитие социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения |

1. **Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Орловского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

**Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития Орловского сельского поселения**

**2.1. Анализ социального развития сельского поселения**

Общая площадь Орловского сельского поселения составляет 10480,5га. Территориально Орловское сельское поселение расположено в 2 км. от г. Волгограда. Рядом проходит автомобильная дорога с твердым покрытием в направлении федеральной автомобильной трассы «Сызрань - Саратов - Волгоград».

Численность населения по данным на 01.01.2018 года составила 1726 человек.

**2.2. Административное деление**

В состав Орловского сельского поселения входят 2 населенных пункта – с.Орловка и жд.станция Орловка, административный центр с.Орловка, расстояние от населенного пункта с. Орловка до жд.станции Орловка - 5 км.

**2.3. Демографическая ситуация**

 Общая  численность  населения Орловского сельского поселения на 01.01.2018 года  составила 1726 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  человек (60,06% от общей  численности).

**Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2018 г.**

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 13 лет | Детей от 14 до 17 лет | Население пенсионного возраста | Население трудоспособного возраста |
| с.Орловка | 1583 | 106 | 135 | 64 | 363 | 915 |
| ст.Орловка | 95 | 13 | 12 | 4 | 23 | 43 |
| СНТ «Нива» | 48 | 2 | 3 | 1 | 14 | 28 |

Демографическая ситуация в поселении в 2017 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число умерших превышает (25) число родившихся (17). Баланс  населения  улучшается, из-за превышения числа прибывших над числом убывших на территорию поселения.

Ситуация в целом в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

**2.4. Рынок труда в поселении**

Численность трудоспособного населения - 915 человек. Доля численности работающего населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 50,2 процента. Большая часть трудоспособного населения работает в г.Волгограде. Рабочие места в Образовательной школе, МКУ ЦК, ФАП.

Не все граждане трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 29,7 % населения. В поселении существует проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 1726 |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 915 |
| Количество трудоустроенных жителей | 842 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 50,2 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 83,6 |
| Количество дворов | 541 |
| Кол-во пенсионеров | 400 |

Из приведенных данных видно, что лишь 83,6% граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 21,3% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

**2.5. Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2018 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социального развития поселения:

-повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

-сохранение культурного наследия.

**2.6. Культура**

Сфера культуры с.Орловка, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

В настоящее время располагает сетью учреждений культуры, которая представлена культурно-просветительскими учреждениями: МКУ «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» и сельской библиотекой, расположенными по ул. Советская, имеющими вместимость соответственно 100 мест и 12 мест.

Село Орловка обеспечено учреждениями культуры в соответствии с установленными социальными нормами.

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: оздоровительные, танцевальные, музыкальные и т.д. Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

**2.7. Физическая культура и спорт**

В Орловском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. Сфера физической культуры и спорта в Орловском сельском поселении представлена:

Спортивный зал при школе общей площадью - 139 м2.

Дом культуры общей площадью – 112,4 м2.

Одна универсальная спортивная площадки 540 м2.

**2.8. Образование**

На территории Орловского сельского поселения функционирует общеобразовательное учреждение, представлена дневным средним общеобразовательным учреждением МБОУ «Орловская СШ им. Г.А. Рубанова», расположенная по ул.Советская, д.1 Б. Обеспечивающее обучение до 11 классов, мощность учреждения - 250 мест. Численность учащихся 274 человек. Таким образом, общая ежегодная загруженность школ составляет порядка - 110%.

Такая загруженность общеобразовательного учреждения благоприятно сказывается на принятой образовательной модели – обучение в школе проходит в одну смену.

Таким образом, система общеобразовательных учреждений характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне соответствует потребностям на данное время.

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении за 2017 год составила 274 чел.

Школа с продленным учебным днем - 8:20 до 17:00.

Здание школы не типовое, состоит из одноэтажного основного здания и трех этажной пристройки.

На территории Орловского сельского поселения отсутствует дошкольное образовательное учреждение, поэтому подготовка дошкольников к школе проводиться в рамках общеобразовательного учреждения.

**2.9. Здравоохранение**

На территории Орловского сельского поселения представлена отделом ФАП, расположенным в арендованном в приспособленном помещении по ул. Советская, д.24.

В ФАП работает 2 медицинских работника – фельдшер ЗАВ ФАП, акушерка и 1 уборщица. Работает по графику с 08:00 до 14:00, суббота с 09:00 до 12:00.

Основное назначение ФАП – оказание населению амбулаторной, медико-санитарной неотложной медицинской помощи.

Территориальное расположение ФАП позволяет обеспечить обслуживание для населения с. Орловки, ст.Орловки и СНТ «НИВА».

**2.10. Социальная защита населения**

Социальных работников на территории поселения нет, специалисты администрации поселения оказывают необходимую консультационную помощь пожилым людям, привлекают к решению их проблем специалистов здравоохранения (ФАПа), специалистов отделения соцзащиты Городищенского района, полицию.

**2.11. Жилищный фонд**

**Состояние жилищно - коммунальной сферы Орловского сельского поселения**

**Данные о существующем жилищном фонде**

Таблица 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01.2018г. |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 39400 |
|  | муниципальный | 400 |
|  | частный | 39000 |

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Молодой семье доступное жилье», «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья.

К услугам  ЖКХ, предоставляемым  в поселении,  относится электро-, газо- и водоснабжение, населения.

с. Орловка газифицирована, ст. Орловка и СНТ «Нива» не газифицированы Централизованного теплоснабжения в поселении нет.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения**

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

**Экономические:**

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение.

2. Развитие личного подворья граждан и КФХ, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-помощь населению в реализации мяса, молока с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

 -помощь членам их семей в устройстве на работу;

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки социально незащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей ;

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов:

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

-Транспортная сфера.

**Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения**

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2018-2033 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

**Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет установки спортивных площадок;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2018-2033 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения:

1. Строительство МКУ «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения;

2. Реконструкция и ремонт спортивных сооружений;

3. Строительство автомобильных дорог местного значения

4. Благоустройство территории по адресу: ул. Октябрьская.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в муниципальную Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Городищенского муниципального района, бюджета Орловского сельского поселения

Прогнозный общий объем финансирования муниципальной Программы на период 2018-2033 годов составляет 23125,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 5000,0 тыс.рублей;

2021-2033 годы - 18125,3 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| **Таблица 4. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения Городищенского района на 2021-2030 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Орловского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: Строительство МКУ «Центр культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения» | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 |  |  | 2021 | 15125300 |  |  |  | 15125300 |  | Орловское сельское поселение Городищенсокого муниципального района |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | 15125300 | 13612770 |  |  | 1512530 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| **Таблица 4. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства. Реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта |  | | 2021 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | Реконструкция | Орловское сельское поселение Городищенсокого муниципального района |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1000000 |  |  |  | 1000000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Строительство автомобильных дорог местного значения | |  | 2019 | 5000000 |  | 4000000 |  | 1000000 | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | Орловское сельское поселение Городищенсокого муниципального района |
| Всего | 5000000 |  | 4000000 |  | 1000000 |
| 1.1.3.2 | Благоустройство территории по ул. Октябрьская | |  | 2021 | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  | Орловское сельское поселение Городищенсокого муниципального района |
|  |  | |  | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Всего | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  |  |

| **Таблица 4. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | | Годы реализации | Объем финансирования | | | | |  |  |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям | |  | 2019 | 5000000 |  | 4000000 |  | 1000000 | | |
| 2021-2033 | 18125300 | 13612770 |  |  | 4512530 | | |
| Всего | 23125300 |  |  |  |  | | |

**Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий Программы**

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития поселения в 2018 году по отношению к 2033 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

**Раздел 8. Организация контроля за реализацией Программы**

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Орловского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

**Раздел 9.   Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 10. Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.

**Ожидаемые результаты:**

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2.  Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.